**Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ**

**UMOWA NR NZ/223/……../2015**

**Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie"**

**do przetargu nieograniczonego znak NZ/220/2/2015**

**zawarta w dniu ………………….. w Szczecinie,**

pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym**

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954

zwanym dalej w treści niniejszej umowy **„Zamawiającym”**, którego reprezentuje:

**Dyrektor - dr n. med. Mariusz Pietrzak**

a

**a:**

**..........................................................................................................................................................**

z siedzibą w ………………….., przy ……………………

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………………...............................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………………., wysokość kapitału zakładowego ………………………………………………….

NIP .................................., REGON ……………………….

zwaną dalej w treści niniejszej umowy **„Wykonawcą”**, którą reprezentuje:

**1. …………………... - ....................................**

**2. …………………... - ....................................**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie"** na podstawie art. 39 i nast.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z póź. zm.). o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pod nazwą **Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie"**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi załącznik 2 do niniejszej umowy.
3. **Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie projektu, o którym mowa w ust.1.**

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiot zamówienia w dokumentacji należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.
2. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, na znak towarowy, patent lub pochodzenie proponowanych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany umieścić dopisek: „dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych” oraz podać kryteria równoważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zamówienie posiadają stosowne uprawnienia projektowe oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Wszelkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia nie ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji technicznej na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przesłania pisma przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji prac budowlanych.
8. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni w okresie realizacji robót:
9. co najmniej jeden raz w tygodniu pobyt osoby lub osób odpowiedzialnych za projekt na radach budowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego;
10. pobyt osoby lub osób odpowiedzialnych za projekt na każde wezwanie Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od daty wezwania. Wezwania Zamawiającego dokonywane będą pod nr tel. ……………………….., faksu …………………………. lub na adres e – mailowy ……………………………….., zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego ww. terminy mogą ulec zmianie.

§ 3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy (łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę), w terminie ………………\* dni kalendarzowych (\* zgodnie z terminem wskazanym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy) od daty podpisania umowy, tj. do dnia ………...................
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminów, określonych w ust.1 Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić przed upływem wskazanego wcześniej terminu.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację. Zamawiający planuje realizację robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 4

Odbiór prac

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej jest protokół przekazania podpisany przez obie strony.
2. Procedura odbioru dokumentacji technicznej będzie odbywała się w następujący sposób:
   1. przekazanie dokumentacji technicznej nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
   2. fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji technicznej Strony potwierdzą protokołem przekazania.
3. Podpisanie protokołu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentacje techniczne w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
5. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji technicznej Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji pod kątem zgodności wykonania z zawartą umową.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.
3. Pierwszą fakturę częściową w wysokości 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawca wystawia po złożeniu projektu budowlanego i wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji oraz po podpisaniu protokołu odbioru częściowego.
4. Drugą fakturę częściową w wysokości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawca wystawia po wykonaniu projektów wykonawczych, przedmiaru robót, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po podpisaniu protokołu odbioru częściowego.
5. Trzecią fakturę częściową w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawca wystawia w trakcie trwania robót budowlanych, przy zaawansowaniu robót budowlanych na projektowanym obiekcie powyżej 50 % w stosunku do wartości brutto przewidzianej umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych z tytułu nadzoru autorskiego.
6. Fakturę, końcową w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawca wystawia po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub po przyjęciu bez uwag zgłoszenia zakończenia robót oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego z tytułu nadzoru autorskiego.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy potwierdzony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach dokumentacji technicznej dostrzeżonych przez niego.
2. Wady projektowe, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji przetargu na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji zadania na podstawie dokumentacji technicznej, Wykonawca jest zobowiązany poprawić w dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Okres gwarancji i rękojmi za wady projektowe upływa z chwilą upływu okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, ale nie dłużej niż 3 lata od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

* 1. szkody pozostające w związku z opóźnieniem wydania pozwolenia na budowę z powodu nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości projektu,
  2. szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy, wynikające z nieprawidłowości tego projektu.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia siłami własnymi/lub przy pomocy podwykonawców\*
2. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada, jak za własne działania i zaniechania.

§ 9

1. Zamawiający upoważni Wykonawcę na piśmie do występowania w jego imieniu przy wykonywaniu czynności formalno-prawnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, zgodę konserwatora zabytków na wykonanie zadania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do wszystkich obiektów, w których realizowany będzie przedmiot niniejszej umowy.

§ 10

1. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonywane prace.
2. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Osoby odpowiedzialne

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan/ Pani………………… tel. kont. …………………. e - mail …...................... .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pan/ Pani …………… tel. kont. ……………………….. e - mail …...................... .
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.

§ 12

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy (sporządzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy) - ……. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, bądź terminu usunięcia wad, strony ustalają karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia po terminach wskazanych w 3 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni po terminach wskazanych w 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w 2 ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa 2 ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień/ przypadek opóźnienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu braku realizacji umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (zgodnie z art. 471 k.c).
7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto tj. ……………………. zł, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ……………………………………………………………………………….
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie, o którym mowa w art. 151 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
5. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
6. termin obowiązywania gwarancji.
7. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

Zmiany umowy

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku:

1. przedłużenia terminów określonych w § 3 niniejszej umowy

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego,

- z przyczyn leżących po stronie organu administracyjnego zobowiązanego do wydania wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, itp.

1. zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa regulującychprawa i obowiązki Stron.
2. zmiany przepisów prawa, powodujących zmianę stawki podatku VAT;
3. zmianę osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, zmiana będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Nie stanowią zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany:

1. danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną niniejszej umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
2. danych teleadresowych;
3. osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie;
4. danych rejestrowych;
5. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy

§ 16

1. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Dział Techniczny, budynek W pokój nr 2) w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W razie stwierdzenia wad projektu w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia nieodpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 17

1. Z dniem podpisania przez obie strony protokołu przekazania dokumentacji technicznej Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej na następujących polach eksploatacji:

a) powielanie dokumentacji dowolną techniką,

b) wprowadzanie dokumentacji technicznej do pamięci komputera, przesyłanie,

c) wykorzystanie dokumentacji technicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót, będących przedmiotem dokumentacji technicznej, w szczególności poprzez włączanie jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji technicznej lub jej części wszystkim zainteresowanym postępowaniem,

d) dokonywanie zmian w dokumentacji technicznej przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

e) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji technicznej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f) skierowanie dokumentacji technicznej do realizacji.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania adaptacji dokumentacji technicznej, w tym również do wykorzystania jej części, dokonywania jej uzupełnień, modyfikacji oraz łączenia z innymi utworami.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
3. Sposób korzystania z dokumentacji technicznej przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji technicznej.
4. Przejęcie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności dokumentacji technicznej oraz nośników, na których utrwalono dokumentację.
5. W dniu podpisania protokołu przekazania - o którym mowa w § 4 ust.1 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie każdego z projektantów - autorów dokumentacji technicznej, że nie będzie on wykonywał przysługujących mu osobistych praw majątkowych do dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw Zamawiającego do dokumentacji technicznej, a w szczególności upoważnia on Zamawiającego do decydowania o zachowaniu integralności dokumentacji technicznej, że nie będzie on wykonywał przysługujących mu osobistych praw majątkowych do dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw Zamawiającego do dokumentacji technicznej, a w szczególności upoważnia on Zamawiającego do decydowania o zachowaniu integralności dokumentacji technicznej.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ).
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U.z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ).
9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa (załącznik nr 2 do SIWZ)

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 i 1A do SIWZ)

Załącznik nr 3 – wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ)